河南理工大学南校区

学生公寓楼洗浴系统合同能源管理项目竞争性磋商公告

河南省机电设备招标股份有限公司受河南理工大学委托，就河南理工大学南校区学生公寓楼洗浴系统合同能源管理项目进行竞争性磋商，欢迎符合条件的竞标人参加。

一、项目名称

1.1 项目名称：河南理工大学南校区学生公寓楼洗浴系统合同能源管理项目。

1.2项目地点：河南理工大学南校区（焦作市世纪大道2001号）院内

1.3标段划分：本项目分3个标段，每个竞标人可同时参加3个标段的竞标，但只能中标1个标段。

1.1.1 标段一：梅园1-3号、松园1-6号计9栋学生公寓楼淋浴热水系统，满足约14400名在校学生在各自宿舍卫生间内洗浴需求。该9栋学生公寓楼均为6层砖混结构，其中梅园1-3号分别有277、278、276间学生宿舍；松园1-6号分别有220、241、173、317、315、317间带独立卫生间的学生宿舍。

1.1.2 标段二：竹园1-6号、松园7-8号计8栋学生公寓楼淋浴热水系统，满足约10000名在校学生在各自宿舍卫生间内洗浴需求。该8栋学生公寓楼均为6层砖混结构，其中竹园1-6号分别有147、159、157、159、154、157间学生宿舍，松园7-8号分别有364、364间学生宿舍。

1.1.3 标段三：兰园1-6号、竹园7-8 计8栋学生公寓楼淋浴热水系统，满足约13100名在校学生在各自宿舍卫生间内洗浴需求。该8栋学生公寓楼均为6层砖混结构，其中兰园1-6号分别有166、303、388、355、287、130间学生宿舍，竹园7-8分别有281、274学生宿舍。

二、项目概况

2.1磋商内容

2.1.1 投标人投资安装中标标段学生公寓楼的热水系统。项目要求采用空气源热泵（必须）+太阳能（必须）+其他新型节能热水设备（非必须），包括相关的热水储存及供给系统、热水管网系统、各卫生间防水改造及淋浴设备安装、智能节水控制刷卡等系统的施工与运行。

2.1.2 中标人分4-5年在腾出的毕业生宿舍分批安装室内淋浴系统，即4-5年将热水系统安装到位；原则上楼面室外主体设备应在规定工期内一次性安装到位。各标段热水系统的具体运营起始时间以河南理工大学电力保障到位时间确定。

2.1.3卫生间防水改造包括：现有卫生间的整体拆除、垃圾清运和防水处理。

2.1.4 中标人承担在热水系统运营期间学生宿舍卫生间的防漏、治漏工作，包括因淋浴系统和非淋浴系统引发的整个卫生间的渗漏治理。

2.2合作方式：采用BOT(EMC)的方式，引进具有技术先进、资金实力雄厚、相关投资运营经验丰富的社会企业，全额投资改建、运行、维护、管理该学生公寓楼的洗浴系统，为学生提供优质、便捷、舒适的洗浴服务（有偿）。合作运营期限为15年。

2.3工期要求：根据河南理工大学自2017年到2021年每年毕业生房间清空情况分4-5期完成全部洗浴热水进宿舍工程。2017年首期毕业生宿舍工程工期自合同签订之日起50日之内完工，其中卫生间防水改造工期应在合同签订之日起25天内完成。

2.4学校提供的建设条件

（1）提供现有学生公寓作为浴室建设项目场地。

（2）提供合适的设备安装场地。

（3）提供给排水接口、照明、动力线路等接口。

三、投标人资格要求

3.1具有独立法人资格，注册资金在500万元及以上，具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照（经营范围中包含相关空气源热泵、太阳能等建设和运营项目，包含BOT或者EMC经营范围），组织机构代码证；

3.2具有独立承担民事责任和履行合同能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近两年的财务审计报告，成立不足两年的，以成立时间为准），有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近三个月纳税和社保证明）；

3.3具有较强的项目管理、设备集成、技术服务和组织实施能力，并有良好的相关项目合作业绩、履约记录和良好的口碑，能够承担本项目实施的能力；

3.4投标人拟投标品牌空气源热泵设备和太阳能设备生产企业注册资金在2000万元及以上，且具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001或GB/T28001-2011职业健康安全管理体系证书；投标人拟投标品牌空气源热泵设备生产企业须具有全国工业产品生产许可证；

3.5投标人若为经销商时需提供空气源热泵、太阳能设备及其他节能技术产品生产厂家针对本项目的授权。

3.6本项目不接受联合体投标。

四、报名相关信息

4.1 报名时间：2017年6月12日至2017年6月16日上午9:00—11:30，下午15:00－17:00。

4.2 报名地点：河南省河南省机电设备招标股份有限公司（郑东新区上午外环路23号中科大厦8楼802房间）

4.3投标人在报名时须提交以下资料一套（复印件加盖公章），同时出示除4.3.1~4.3.6的原件，经核对复印件无误后原件退还：

4.3.1企业法定代表人授权委托书及被授权人的有效身份证件；

4.3.2符合要求的企业法人工商营业执照、税务登记证、组织机构代码或三证合一的营业执照；

4.3.3 2015年、2016年财务审计报告（成立不足两年的，以成立时间为准），近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明；

4.3.4具有较强的项目管理、设备集成、技术服务和组织实施能力，并有良好的相关项目合作业绩、履约记录和良好的口碑，能够承担本项目实施的能力（投标人自行承诺）；

4.3.5投标人需提供空气源热泵设备和太阳能设备生产企业营业执照、全国工业产品生产许可证、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001或GB/T28001-2011职业健康安全管理体系证书（提供复印件加盖生产厂商公章）；

4.3.6投标人若为经销商时需提供空气源热泵、太阳能设备及其他节能技术产品生产厂家针对本项目的授权。

4.4本项目发布公告网站:《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、河南理工大学校园网-招标公告。

五、本次竞争性磋商联系事项

招 标 人：河南理工大学

联 系 人：朱老师

联系电话：0391-3987286

招标代理机构：河南省机电设备招标股份有限公司

联 系 人：潘女士

联系电话：0371-85515859

河南理工大学

河南省机电设备招标股份有限公司

2017年6月12日